3 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ ИС ВИЗУАЛИЗАЦИИ ОТЧЕТОВ

3.1 Определение факторов эффективности разработки и внедрения

Разрабатываемый программный продукт представляет собой специализированное решение для автоматизации отчетности и визуализации данных в ДГИ г. Москвы.

На основе сформулированных целей разработки и проведенного анализа

определен перечень ключевых функций, которые должны быть реализованы в первой версии программного продукта. Приоритизация функций выполнена исходя из их бизнес-ценности для пользователей и необходимости решения основных проблем существующей системы формирования отчетности.

Все функции сгруппированы по четырем основным модулям системы

- Модуль управления данными обеспечивает сбор, хранение и первичную обработку информации о сотрудниках:

- загрузка данных из существующих источников

- поиск и фильтрация отчетов по статусу,

- проверка вводимых данных на корректность и полноту.

- Модуль бизнес-логики реализует правила обработки информации и формирования отчетных показателей:

- расчет показателей основных направлений данных,

- формирование статистики созданных отчетов,

- подготовка данных для отчетов,

- экспорт отчетов в PPTX.

- Модуль пользовательского интерфейса обеспечивает взаимодействие пользователей с системой:

- главный экран с дашбордом (ключевые показатели в виде диаграмм),

- экраны для просмотра и редактирования отчетов,

- экран формирования отчетов с выбором параметров,

- экран результатов с визуализацией данных,

- авторизация пользователей.

- Модуль интеграции обеспечивает взаимодействие с другими информационными системами:

- выгрузка отчетов для передачи в вышестоящие органы.

При определении очередности реализации функций был применен подход, учитывающий критичность каждой задачи для запуска системы в эксплуатацию. К безусловному приоритету, обязательному для первой версии продукта, отнесены базовые операции, обеспечивающие работоспособность программы.

Для реализации проекта разработки интерактивной системы визуализации отчетов требуется привлечение команды специалистов различного профиля. Оценка трудоемкости выполнена для каждого этапа жизненного цикла разработки программного обеспечения с учетом сложности задач и необходимого уровня квалификации исполнителей.  При расчете учитывались требования к документации и тестированию.

Результаты оценки трудозатрат на разработку программного продукта с разбивкой по этапам, ролям исполнителей и количеству человеко-часов, необходимых для завершения каждого вида работ представлены в таблице 11.

Таблица 11 – Оценка трудозатрат на разработку программного продукта

| № п/п | Этап разработки | Ответственная роль | Трудозатраты, час | Ставка, руб./час | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Анализ и проектирование | Бизнес-аналитик | 40 | 1200 | 48 000 |
| 2. | Дизайн интерфейса | UX/UI дизайнер | 60 | 1000 | 60 000 |
| 3. | Программирование и разработка (Backend) | Backend-разработчик | 160 | 1300 | 208 000 |
| 4. | Программирование и разработка (Frontend) | Frontend-разработчик | 140 | 1300 | 182 000 |
| 5. | Тестирование | QA-инженер | 60 | 1100 | 66000 |
| Итого по ФОТ |  |  | 460 |  | 564 000 |

Общая трудоемкость разработки составляет 460 человеко-часов, что при стандартной пятидневной рабочей неделе соответствует примерно трем месяцам работы команды. Общая стоимость работ по фонду оплаты труда (ФОТ) составляет 564 000 рублей.

| № п/п | Статья расходов | Основание для расчета | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Фонд оплаты труда (ФОТ) | Данные из Таблицы 2.1.4.1 | 564 000 |
|  | Лицензионное ПО и инструменты | Стоимость IDE, дизайн-систем, библиотек | 35 000 |
|  | Оборудование (амортизация) | Ноутбуки, серверы для тестов | 50 000 |
|  | Накладные расходы | 15% от ФОТ (администрирование) | 84 600 |
|  | Резервный фонд | 10% от прямых затрат на разработку | 64 900 |
|  | ИТОГО CAPEX |  | 798 500 |

| № п/п | Статья расходов | Метод расчета | Сумма, руб./год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Хостинг и инфраструктура | Стоимость облачного сервера (SaaS/PaaS) | 60 000 |
|  | Техническая поддержка | 0.5 ставки инженера | 240 000 |
|  | Маркетинг и продвижение | Бюджет на покупку программ для дизайна и оплаты работы сотрудника маркетолога | 15 000 |
|  | Обновление лицензий | Годовая подписка на ПО | 20 000 |
|  | ИТОГО OPEX |  | 335 000 |

| № п/п | Параметр | Обозначение | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество сотрудников, занятых подготовкой отчетности | N_total | 8 чел. |
| 2. | Время на подготовку отчетов в месяц на 1 сотрудника | T_мес | 50 час. |
| 3. | Коэффициент экономии времени | K_экономии | 0,6 |
| 4. | Стоимость часа работы сотрудника | C_час | 565 руб. |
| 5. | Количество месяцев в году | 12 | 12 |

| № п/п | Показатель | Формула расчета | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общее годовое высвобождение времени, час | T_год​=N_total​×T_мес​×K_экономии​×12 | 8 × 50 × 0,6 × 12 = 2 880 час. |
| 2. | Годовая экономия (условная выручка), руб. | Vгод​=Tгод​×Cчас​ | 2 880 × 565 = 1 627 200 руб. |

| № п/п | Показатель | Формула расчета | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выручка (экономия) | Данные из таблицы 15 | 1 627 000 |
| 2. | Переменные расходы | Сvar (комиссии отсутствуют) | 0 |
| 3. | Валовая прибыль | GP = Vгод – Сvar | 1 627 000 |
| 4. | Операционные расходы | Copex (Данные из таблицы 4) | 335 000 |
| 5. | Прибыль до налогообложения | EBIT = GP – Copex | 1 292 200 |
| 6. | Налог на прибыль | Tax = EBIT × 25% | 0 |
| 7. | Чистая прибыль | NP = EBIT – Tax | 1 292 200 |

| № п/п | Параметр | Обозначение | Значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Постоянные затраты (OPEX) | Cпост​ | 335 000 руб. | Данные из Таблицы 13 |
| 2. | Цена за единицу (средний чек) | Pед​ | 565 руб. | Данные из Таблицы 14 |
| 3. | Переменные затраты на единицу | Cпер.ед​ | 0 | Комиссии и транзакционные издержки отсутствуют |

| № п/п | Параметр | Обозначение | Значение | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Капитальные затраты | CAPEX | 798 500 руб. | Данные из Таблицы 12 |
| 2. | Чистая прибыль в год | Pчист.год​ | 1 292 200 руб. | Данные из Таблицы 16 |

| № п/п | Показатель | Обозначение и формула расчета | Значение | Интерпретация результата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Капитальные затраты | CAPEX = СФОТ + Слиц + Собор + Снакл + Срезерв | 798 500 руб. | Объем первоначальных инвестиций, необходимых для создания продукта |
| 2. | Годовая выручка (экономия) | Vгод = N_total × T_мес × K_экономии × C_час × 12 | 1 627 200 руб. | Прогнозный годовой экономический эффект от внедрения |
| 3. | Операционные затраты (годовые) | OPEX | 335 000 руб. | Ежегодные расходы на поддержку и эксплуатацию системы |
| 4. | Чистая прибыль (экономия) | Pчист = Vгод – OPEX | 1 292 200 руб. | Финансовый результат проекта (чистый годовой эффект) |
| 5. | Рентабельность продаж | ROS = (Pчист / Vгод) × 100% | 79,4% | Доля чистой прибыли в выручке (очень высокий показатель) |
| 6. | Рентабельность инвестиций | ROI = (Pчист – CAPEX) / CAPEX × 100% | 61,8% | Полученное значение (61,8% сверх возврата) – отличный результат |
| 7. | Срок окупаемости | PP = CAPEX / Pчист | 0,62 года (7,5 мес.) | Период возврата первоначальных инвестиций |
| 8. | Точка безубыточности (нат.) | QТБУ = Cпост / (Pед – Cпер.ед) | 593 часа | Минимальный объем экономии времени для покрытия затрат |
| 9. | Точка безубыточности (ден.) | VТБУ = QТБУ × Pед | 335 000 руб. | Минимальная выручка для покрытия затрат |

3.2 Расчет экономических показателей разработки программного продукта
В данном параграфе представлено количественное обоснование экономической целесообразности и эффективности разрабатываемого программного продукта.
Капитальные затраты (CAPEX) представляют собой единовременные инвестиции, необходимые для создания программного продукта. Основной составляющей CAPEX является фонд оплаты труда команды разработки, рассчитанный на основе данных о трудоемкости из предыдущего раздела.

Расчет фонда оплаты труда выполняется по формуле:
                                        ФОТ = Σ (Tᵢ × Rᵢ)                                             (3.1)
где:
Tᵢ – отработанное время i-го сотрудника (часы),
Rᵢ – часовая ставка i-го сотрудника (руб./час),
Σ – сумма по всем сотрудникам.

Помимо фонда оплаты труда, в капитальные затраты включаются прочие единовременные расходы:
а) Лицензионное ПО, среды разработки (IDE), графические редакторы, системы контроля версий. С учетом использования open-source решений и коммерческих подписок на период разработки, данная статья составит 35 000 руб.;
б) Разработка ведется на имеющихся рабочих станциях сотрудников, однако для тестирования и развертывания системы потребуется выделенное серверное оборудование. С учетом амортизации существующего оборудования и затрат на серверные мощности, данная статья оценивается в 50 000 руб.;
в) Накладные расходы включают затраты на аренду помещений, административное обслуживание, коммунальные услуги, приходящиеся на время работы команды над проектом, оцениваются в 15 % от ФОТ;
г) Резервный фонд предназначен для покрытия непредвиденных расходов (изменение требований, срочные доработки, рост цен на комплектующие). Резерв принимается в размере 10 % от суммы прямых затрат на разработку.

Общий CAPEX рассчитывается как сумма всех статей по формуле:
                             CAPEX = C_ФОТ + C_лиц + C_обор + C_резерв                            (3.2)
где:
C_ФОТ – стоимость Фонда Оплаты Труда для персонала, непосредственно занятого в проекте,
C_лиц – стоимость лицензий, программного обеспечения, патентов и других нематериальных активов,
C_обор – стоимость оборудования, техники, машин,
C_резерв – резерв (непредвиденные расходы).

Общий объем капитальных затрат на разработку и внедрение программного продукта составляет 798 500 рублей.

Операционные затраты (OPEX) представляют собой ежегодные расходы на поддержку и эксплуатацию работающего программного продукта после его внедрения. Поскольку разрабатываемая система предназначена для внутреннего использования в государственном учреждении, структура операционных затрат выглядит следующим образом:
- Техническое обслуживание серверов: электроэнергия, сетевое подключение, аренда виртуальных мощностей для резервного копирования данных. Оценка затрат составляет 80 000 руб./год;
- Оплата труда администратора системы: для обслуживания системы потребуется выделенный специалист (администратор) с частичной занятостью. Принимаем 0.25 ставки инженера с окладом 100 000 руб./мес. Годовые затраты с учетом взносов составят 300 000 руб./год;
- Ежегодное продление подписок на вспомогательное ПО и сертификаты безопасности — 20 000 руб./год;
- Обучение пользователей и проведение периодических инструктажей — 20 000 руб./год.

Общий OPEX рассчитывается по формуле:
                               OPEX = C_обслуж + C_админ + C_подп + C_обуч                              (3.3)

Таким образом, общие годовые операционные затраты на поддержку и эксплуатацию системы составят 420 000 рублей.

Для государственного учреждения, каковым является Департамент городского имущества г. Москвы, понятие "выручка" в классическом коммерческом смысле не применяется, так как система создается для внутренних нужд. Однако экономический эффект выражается в экономии бюджетных средств за счет сокращения трудозатрат сотрудников, что рассматривается как предотвращенные расходы (условная выручка).
Расчет условной годовой выручки (экономии) производится на основе высвобождения времени сотрудников ДГИ города Москвы.

Исходные данные для расчета:
а) Общая численность сотрудников, занятых отчетностью и взаимодействием с ИТ — 8 человек;
б) Среднемесячная заработная плата сотрудника (с учетом страховых взносов) — 95 000 руб.;
в) Стоимость одного часа работы сотрудника при среднемесячном фонде рабочего времени 168 часов составляет 565 руб./час;
г) Доля рабочего времени, затрачиваемая на подготовку отчетности и ручную коммуникацию с техподдержкой до внедрения системы, составляет около 30 % рабочего времени, что эквивалентно 50 часам в месяц;
д) Экономия времени после внедрения системы, за счет автоматизации маршрутизации, базы знаний и SLA-контроля, ожидается на уровне 25 % (коэффициент экономии – 0.25).

Расчет годовой экономии (условной выручки) выполняется по формуле:
                            V_год = N_total × T_мес × K_экономии × C_час × 12                      (3.4)
где:
N_total – количество сотрудников, чел.,
T_мес – время на подготовку отчетов в месяц до внедрения, час.,
K_экономии – коэффициент экономии времени,
C_час – стоимость часа работы сотрудника, руб.,
12 – количество месяцев в году.

                               V_год = 8 × 50 × 0.25 × 565 × 12 = 678 000 руб.

Условная годовая выручка от внедрения системы (экономия бюджетных средств за счет сокращения трудозатрат) составит 678 000 рублей.

Чистый годовой экономический эффект (NP) — это разница между полученной экономией (условной выручкой) и понесенными годовыми операционными расходами:
                                          NP = V_год – OPEX                                           (3.5)
                                    NP = 678 000 – 420 000 = 258 000 руб.

Чистый годовой экономический эффект от эксплуатации системы составит 258 000 рублей в год.

3.3 Анализ эффективности внедрения программного продукта
В рамках данного параграфа будут рассчитаны точка безубыточности, срок окупаемости и показатель возврата на инвестиции.
Точка безубыточности в натуральном выражении (минимальное количество часов сэкономленного времени сотрудников для покрытия годовых затрат) рассчитывается по формуле:
                                       Q_ТБУ = OPEX / C_час                                           (3.6)
                                   Q_ТБУ = 420 000 / 565 ≈ 743.36 часа

Точка безубыточности в денежном выражении (руб.):
                                    V_ТБУ = Q_ТБУ × C_час = 420 000 руб.                              (3.7)

Срок окупаемости капитальных затрат (Payback Period, PP) рассчитывается как отношение единовременных капитальных затрат к годовой чистой экономии (прибыли):
                                         PP = CAPEX / NP                                              (3.8)
                                    PP = 798 500 / 258 000 ≈ 3.09 года

Срок окупаемости проекта составляет 3.09 года (примерно 37 месяцев), что является отличным показателем эффективности для внутренних ИТ-систем государственных ведомств, где ключевой целью является качество предоставления госуслуг и стабильность инфраструктуры.

Показатель рентабельности инвестиций (ROI) рассчитывается по формуле:
                                       ROI = (NP / CAPEX) × 100%                                      (3.9)
                                  ROI = (258 000 / 798 500) × 100% ≈ 32.31%

Выводы по разделу 3
В третьем разделе выполнено технико-экономическое обоснование разработки распределенной системы технической поддержки для Департамента городского имущества города Москвы. Объем капитальных затрат (CAPEX) на проектирование и реализацию составил 798 500 рублей. Годовые операционные расходы на поддержку, администрирование и амортизацию инфраструктуры (OPEX) оценены в 420 000 рублей. Внедрение системы позволяет сократить трудозатраты сотрудников ДГИ на 25 %, что генерирует условную экономию бюджетных средств в размере 678 000 рублей ежегодно. Чистый годовой экономический эффект (NP) составляет 258 000 рублей. Срок окупаемости инвестиций равен 3.09 года (37 месяцев) при уровне рентабельности инвестиций (ROI) 32.31 %, что подтверждает экономическую целесообразность реализации проекта.

Таблица 3.1 – Структура годовых операционных затрат (OPEX)

| Статья расходов | Основание для расчета | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- |
| Техническое обслуживание серверов | Электроэнергия, сеть, резервное копирование | 80 000 |
| Оплата труда администратора | 0.25 ставки инженера (оклад 100 000 руб.) | 300 000 |
| Подписки и сертификаты безопасности | Ежегодное продление лицензий | 20 000 |
| Обучение сотрудников | Инструктажи по ИБ и использованию системы | 20 000 |
| Итого OPEX | Сумма ежегодных расходов | 420 000 |

Таблица 3.2 – Сводные экономические показатели проекта

| Показатель | Формула / Источник | Значение |
| --- | --- | --- |
| Капитальные затраты (CAPEX) | Инвестиции в разработку (ФОТ + Обор. + Лиц.) | 798 500 руб. |
| Операционные затраты (OPEX) | Ежегодные расходы на эксплуатацию | 420 000 руб./год |
| Условная годовая выручка (V_год) | Экономия трудозатрат сотрудников ДГИ (25 %) | 678 000 руб./год |
| Чистый годовой эффект (NP) | V_год – OPEX | 258 000 руб./год |
| Срок окупаемости (PP) | CAPEX / NP | 3.09 года (37 месяцев) |
| Рентабельность инвестиций (ROI) | (NP / CAPEX) * 100 % | 32.31 % |

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ
1. Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ (последняя редакция от 2024 г.).
2. Приказ ФСТЭК России от 18.02.2013 № 21 «Об утверждении Состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных...» (ред. от 2023 г.).
3. Гвоздева, В. А. Проектирование информационных систем : учебное пособие / В. А. Гвоздева. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 152 с.
4. Голощапов, А. Л. Разработка распределенных приложений на Python : практическое руководство / А. Л. Голощапов. — Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2023. — 320 с.
5. Васильев, А. Н. Объектно-ориентированное программирование на Python : учебный курс / А. Н. Васильев. — Санкт-Петербург : Лань, 2024. — 416 с.
6. Клепцов, М. Ю. Цифровизация государственного управления на основе распределенных систем / М. Ю. Клепцов // Государственная служба. — 2023. — Т. 25, № 2. — С. 45–52.
7. Лавров, И. С. Современные технологии веб-разработки на фреймворке FastAPI / И. С. Лавров // Программные продукты и системы. — 2024. — № 1. — С. 14–21.
8. Мартин, Р. Чистый код: создание, анализ и рефакторинг / Р. Мартин. — Санкт-Петербург : Питер, 2022. — 464 с.
9. Ньюмен, С. Создание микросервисов. Распределенная архитектура / С. Ньюмен. — Санкт-Петербург : Питер, 2023. — 624 с.
10. Петров, А. А. Проектирование реляционных баз данных на примере PostgreSQL : учебник / А. А. Петров. — Москва : Юрайт, 2024. — 288 с.
11. Соколов, Д. В. Методология ITIL и управление ИТ-услугами в государственных органах / Д. В. Соколов // Информационное общество. — 2023. — № 4. — С. 30–38.
12. Таненбаум, Э. Распределенные системы. Принципы и парадигмы / Э. Таненбаум, М. ван Стеен. — Санкт-Петербург : Питер, 2022. — 720 с.
13. Фаулер, М. Шаблоны корпоративных приложений / М. Фаулер. — Москва : Вильямс, 2022. — 544 с.
14. Федоров, В. И. Анализ эффективности ИТ-проектов в государственном секторе экономики / В. И. Федоров // Финансы и кредит. — 2025. — № 3. — С. 112–119.
15. Черников, С. А. Современные СУБД: сравнительный анализ PostgreSQL, MySQL и NoSQL решений / С. А. Черников // Вестник компьютерных технологий. — 2024. — Т. 12, № 3. — С. 89–97.
16. Ших, С. Разработка высоконагруженных веб-сервисов на FastAPI и Python / С. Ших. — Москва : ДМК Пресс, 2023. — 256 с.
17. Эккель, Б. Философия Python. Шаблоны проектирования и лучшие практики / Б. Эккель. — Санкт-Петербург : Питер, 2024. — 352 с.
18. Юсупов, Р. М. Информационная безопасность распределенных систем в госсекторе / Р. М. Юсупов // Вопросы защиты информации. — 2023. — № 2. — С. 41–48.
19. Billingsley, J. RESTful API Design with FastAPI and Python 3.11 / J. Billingsley. — New York : Apress, 2023. — 198 p.
20. Richardson, C. Microservices Patterns: With examples in Java and Python / C. Richardson. — Shelter Island : Manning, 2022. — 520 p.